

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА  
 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.04.2013** | **№ 34** | **п.Привольный** |

**Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год**

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 02.02.2012г. № 5 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 12.04.2010г. № 28а (в редакции постановлений от 16.11.2010 № 70, от 28.10.2011 № 98А, от 27.12.2012 № 46), согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Привольненского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Мирошникову А.В.

Глава Привольненского

сельского поселения В.Н.Мироненко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Привольненского сельского поселения

от 10.04.2013г. № 34

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год**

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 244,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 112,8 тыс. рублей;

местного бюджета - 132,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 243,0 тыс. рублей, что составляет 99,3 процента от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 111,0 тыс. рублей (98,4 процента);

местного бюджета - 132,0 тыс. рублей (100,0 процентов).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 1,8 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – в сумме 1,8 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 0,0 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия по результатам торгов в сумме 1,8 т. р., из них средства:

областного бюджета – в сумме 1,8 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 0,0 тыс. рублей

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует удобству и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населени.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию дорог с целью доведения их до нормативных требований, составила 170830,2 м2;

Это позволило поддержать внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

-Промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты в полном объеме.

Предложение

- учитывая, что достижение результатов программы послужит сохранению и увеличению протяженности и улучшению качества внутрипоселковых дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении целесообразно в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в

Привольненском сельском поселении

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Привольненском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного  бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований  в соответствии  с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения  об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их  неосвоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 244,8 | 244,8 | 243,0 | 1,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 112,8 | 112,8 | 111,0 | 1,8 |
| Местный бюджет | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего | 244,8 | 244,8 | 243,0 | 1,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 112,8 | 112,8 | 111,0 | 1,8 |
| местный бюджет | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |