

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **10.04.2013г.** |  **№ 36** |  **п.Привольный** |

**Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Привольненского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 02.02.2012 № 5 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Привольненского сельского поселения на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 23.05.2012г. № 42 (в редакции постановлений от 18.06.2012 №47А, 27.12.2012 № 26) согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Привольненского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.Н.Мирошникову.

Глава Привольненского

 сельского поселения В.Н.Мироненко

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

 Приложение

 к постановлению администрации

Привольненского сельского поселения

от 10.04.2013г. № 36

**ОТЧЕТ**

**о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Привольненского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Ремонтненского района в объемах, предусмотренных Программой на 2012 год – 419,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 419,9 тыс.рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 419,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

 В результате выполнения программных мероприятий достигаются следующие результаты:

комплексное решение проблем благоустройства,

улучшение внешнего вида территории поселения.

повышение комфортности проживания.

соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;
 увеличение уровня озеленения территории поселения;

проведение организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу ТБО;

поддержание достигнутого результата, увеличение экологической безопасности.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей на 2012 год достигнуты в полном объеме.;

Предложение

- учитывая, что достижение результатов программы послужит повышению уровня и качества жизни граждан в 2013 году продолжить реализацию данной программы.

 Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

 целевой программы

 «Благоустройство территории

 Привольненского сельского поселения

 на 2012-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Благоустройству территории Привольненского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местногобюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселенияоб утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего  | 419,9 | 419,9 | 419,7 | 0,2 |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  | 419,9 | 419,9 | 419,7 | 0,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего  | 227,6 | 227,6 | 227,4 | 0,2 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 227,6 | 227,6 | 227,4 | 0,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | озеленение | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | 2012 | Администрация Привольненского сельского поселения | всего  | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории | 2012 |  | всего  | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |