АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЬНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2019 г. | № 25 | п. Привольный |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Привольненского сельского поселения                           В.Н.Мироненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 19.03.2019 №

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  была утверждена  постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 08.10.2013 № 102.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Привольненского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ);

-разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2017 № 91

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 основное  мероприятие.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения». Предусмотрено 2 основных мероприятий. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 107,9 тыс. руб., израсходовано 107,5 тыс. руб. (99,6 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.(0,0%); за счет средств бюджета поселения план – 107,9 тыс. руб., израсходовано – 107,5 тыс. руб. (99,6 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 0,0 тыс. руб., израсходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 107,9 тыс. руб., фактически расходы составили 107,5 тыс. руб.(99,6%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 70,0 %;

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,8 км, плановый показатель – 0,8 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Привольненского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 23.07.2018 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2018 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 08.10.2013 № 102 «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Привольненского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Привольненского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=107,5:107,9 х100%=99,6%

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Привольненского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2018 № 122 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 70,0 | 70,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,8 | 0,5 | 0,5 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | человек | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Кондратенко Д.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; -ликвидация колей глубиной до 50 мм.; -устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий; | были выполнены следующие виды работ: -заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; -ликвидация колей глубиной до 50 мм.; -устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий; | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Главный специалист Кондратенко Д.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Ремонт автомобильных дорог | Произведен ремонт внутрипоселковых дорог |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации» | Главный специалист Кондратенко Д.В. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | - установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный; -приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный | - установка дорожных знаков в пос.Привольный и пос.Новопривольный; -приобретение и установка светофорных объектов в пос.Привольный и пос.Новопривольный | - |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

на 2014-2020 годы» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего | 107,9 | 107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 107,9 | 107,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 107,9 | 107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 107,9 | 107,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | всего | 97,9 | 97,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 97,9 | 97,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | «Разработка, корректировка проектов организаций дорожного движения» | всего | 10,0 | 9,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 9,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.