Приложение № 9

к конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения

Привольненского сельского поселения

ПРОЕКТ

### Концессионное соглашение в отношении объектов ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В муниципальной собственности ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ между

Администрацией Привольненского сельского поселения

и

____________________________________________________ ____________________________________________________ _____________________________________________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Преамбула | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет Концессионного соглашения | 4 |
|  | Сроки Концессионного соглашения и Мобилизационный период | 5 |
|  | Состав и описание Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества | 6 |
|  | Права Концедента на передаваемый Объект Концессионного соглашения и Иное имущество | 6 |
|  | Порядок предоставления Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества | 7 |
|  | Порядок и срок предоставления Концессионеру земельных участков. | 8 |
|  | Реконструкция Объекта Концессионного соглашения | 10 |
|  | Деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания | 12 |
|  | Инвестиции Концессионера в Реконструкцию Объекта Концессионого соглашения, Инвестиционая программа и Производственная программа Концессионера | 13 |
|  | Тарифы и Концессионная плата | 14 |
|  | Разрешения и лицензии | 15 |
|  | Контроль и мониторинг со стороны Концедента | 15 |
|  | Интелектуальная собственность | 16 |
|  | Ответственность Сторон | 16 |
|  | Обстоятельства непреодолимой силы | 17 |
|  | Изменение Концессионного соглашения | 18 |
|  | Прекращение Концессионного соглашения | 19 |
|  | Возврат Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества | 21 |
|  | Государственная регистрация | 22 |
|  | Применимое право и разрешение споров | 22 |
|  | Конфиденциальность | 23 |
|  | Заключительные положения | 23 |
|  | Реквизиты Сторон | 25 |

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Привольненского сельского поселения Ремонтненского района (далее – Концессионное соглашение) заключено в ___________________________________________________________________________________________________________

(указать место заключения)

___________________________________________________________________________________ района Ростовской области, Российская Федерация, «_______» ________________________ 2016 года между:

___________________________________________________________________________________________________в лице Главы администрации _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице ___________________________________________ ________________________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона».

ПРЕАМБУЛА

Настоящее Концессионное соглашение заключено по результатам проведенного открытого конкурса (аукциона) на право заключения Концессионного соглашения     в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области (далее по тексту – Территория обслуживания), в соответствии с:

- Решением  Концедента открытого конкурса (аукциона) на право заключения    концессионного	соглашения от «___»________20___ г. № _____;

- Решением	о заключении	концессионного соглашения по итогам   конкурса (аукциона)  с   ___________________________________________________________________________________ от «____» _________ 2016 г. № _________;

- Положениями Федерального закона от 21 июня 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2006 года № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-; тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения»;

- Прочими положениями нормативных правовых актов Россйской Федерации и Ростовской области.

- Предмет Концессионного соглашения

1.1. Предметом настоящего Концессионного     соглашения является выполнение его взаимных обязательств, направленных на достижение намеченных Сторонами целей, в числе:

- Концессионер, согласно утвержденной производственной программе и (или) Инвестиционной программе,  обязуется за свой счет обеспечить эффективное использование принадлежащих на праве собственности Концеденту Объектов Концессионного	соглашения, которые приведены в Приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению (далее - Объект Концессионного соглашения), содержать и обслуживать его, выполнять работы по реконструкции, осуществлять модернизацию и улучшение характеристик Иного имущества, оказывать услуги водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания с использованием Объекта Концессионного и Иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Концессионным соглашением, права	владения и пользования Объектом Концессионного соглашения и Иным имуществом для осуществления указанной деятельности, включая снижение непроизводительных расходов	(потерь воды), описание и состав которого приведены в Приложении № 1 к настоящему соглашению.

  - Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Концессионного соглашения и не являющееся Объектом Концессионного соглашения является собственностью Концессионера, за исключением случаев полного финансирования за счет средств Концедента создания или приобретения такого имущества.

  - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления Концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера.

- Сроки Концессионного соглашения и Мобилизационный период

  - Настоящее Концессионное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет (далее – Срок действия Концессионного соглашения). В случае, если за один месяц до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из сторон не заявила о намерении расторгнуть настоящее Концессионное соглашение, то оно автоматически считается пролонгированным на тот же срок.

  - Сроки реконструкции (модернизации) объекта Концессионного соглашения определяются в Приложении № 3 (План-график реализации мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения) к настоящему Концессионному соглашению, а порядок осуществления работ по Реконструкции устанавливается в п. 7.3 настоящего Концессионного соглашения.

  - Срок, на который Объект Концессионного соглашения и Иное имущество предоставляются Концессионное соглашения и Иное имущество предоставляются Концессионеру во владение и пользование, начинается с даты подисания Актов передачи(Приложение №2) Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества, которые подписываются Сторонами не позднее даты подписания настоящего Концессионного соглашения, и заканчивается с момента подписания Актов возврата Объектов Концессионного соглашения и Иного имущества в дату (включительно) окончания срока действия Концессионного соглашения.

  - Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионером передаваемыми Объектом Концессионного соглашения и/или недвижимым имуществом, входящим в состав Иного имущества, осуществляется Концедентом за его счет в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения или на условиях отдельного соглашения Сторон не позднее 120 (сто двадцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов Передачи.

  - Мобилизационный период начинается с даты заключения настоящего Концессионного соглашения и длится до даты направления уведомления о готовности в полном объеме осуществлять деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения (при наличии) Потребителям (по направлениям) на Территории обслуживания, но не более 12О (сто двадцать) рабочих дней.

2.7.  В течение Мобилизационного периода Концессионер осуществляет все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации действия с целью получения лицензий и разрешений для осуществления по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения (при наличии) Потребителям, а Концедент оказывает Концессионеру содействие в пределах своих полномочий, в получении соответствующих лицензий и разрешений.

2.8. При наличии обстоятельств, не зависящих от	Концессионера, Стороны согласовывают соразмерное продление срока Мобилизационного периода. Срок получения лицензий и разрешений для осуществления оказания услуг по водоснабжению и водоотведению (при наличии) может быть продлен на срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, административными регламентами и иными нормативными актами.

- Состав и описание Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества

3.1. Объектом настоящего Концессионного соглашения являются объекты недвижимого имущества (Приложение № 1 к настоящему Концессионному соглашению): сооружения систем холодного водоснабжения, предназначенные для забора, подъема, водоподготовки, транспортировки и обеспечения подачи Потребителям на Территории обслуживания холодной воды. Все объекты недвижимости, входящие в Объект настоящего Концессионого соглашения, являются муниципальной собственностью Привольненского сельского поселения.

3.2. Концессионеру передается	во владение и пользование имущество в порядке установленном в п. 5 настоящего Концессионного соглашения, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом Концессионного соглашения, предназначенное для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением и описанное в Приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению.

3.3. Иным Имуществом,	подлежащим передаче во владение и пользование Концессионера по	настоящему Концессионному соглашению является движимое и недвижимое имущество в том числе элементы системы коммунальной    инфраструктуры	водоснабжения, принадлежащие Концеденту на праве собственности, образующие единое целое с Объектом Концессионного соглашения и/или предназначенные для использования по назначению с Объектом Концессионного соглашения для осуществления Концесионером деятельности предусмотренной	Концессионным соглашением.

4. Права Концедента на передаваемый

Объект Концессионного соглашения и Иное имущество

4.1. Права Концедента на Объект Концессионного соглашения:

Концедент гарантирует, что на дату заключения Концессионного соглашения Объект Концессионного соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права на недвижимое имущество, составляющее Объект Концессионного соглашения и иными документами. (Приложение № 4 к настоящему Концессионному соглашению);

4.2. Права Концедента на Иное имущество:

Концедент гарантирует, что на дату передачи Концессионеру Иное имущество, включая объекты недвижимого имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается данными Реестра государственного имущества Ростовской области и свидетельствами о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества, входящие в состав Иного имущества, и иными документами. (Приложение № 4 к настоящему Концессионному соглашению);

4.3. Концедент (уполномоченное им лицо) имеет право направлять Концессионеру (дополнительные) бюджетные средства на финансирование расходов по реконструкции, модернизации Объекта концессионного соглашения и Иного имущества, право собственности на которые будет принадлежать Концеденту на условиях настоящего Соглашения.

4.4. Права третьих лиц на Объект Концессионного соглашения:

Концедент гарантирует, что Объект Концессионного соглашения на момент подписания Актов передачи (момент передачи его Концедентом Концессионеру) будет являться свободными от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на имущество, составляющее Объект Концесионного соглашения.

4.5. Если иное не предусмотрено законодательством, то на распоряжение объектом Концессионного соглашения и Иным имуществом распространяются следующие ограничения:

4.5.1. Передача в залог, внесение в уставной капитал или отчуждение иным способом Объекта Концессионного соглашения не допускается; совершение указанных действий в отношении Иного имущества может быть осществлено по соглашению Сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

4.5.2. Перемена лиц по настоящему Концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга допускается с письменного согласия Концедента.

4.5.3. Передача во владение и/или пользование третьим лицам, а также любое ограничение и /или обременение прав в отношении Объекта Концессионного соглашения и/или Иного имущества (их части) допускается только с предварительного письменного согласия Концедента и при условии соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации и настоящего Концессионного соглашения. Для получения такого согласия Концессионер направляет Концеденту письменный запрос о предоставлении согласия.

5. Порядок предоставления Концессионеру объекта Концессионного соглашения и Иного имущества.

5.1. Концедент обязан передать Объект Концессионного соглашения и Иное имущество, а также права владения и пользования указанным имуществом Концессионеру, а	Концесионер обязан принять указанный Объект Концессионного соглашения	и Иное имущество, права владения и пользования	имуществом по Актам Передачи не позднее срока Мобилизационного периода согласно п. 2 настоящего Концессионного соглашения, а также:

5.1.1. В случае если Стороны решат изменить сроки передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения	и Иного имущества, они вправе совместно   составить график передачи Объекта Концессионного соглашения, который будет определять точные сроки передачи таких Объектов (Иного имущества) и прав владения и пользования ими. Указанный график должен быть оформлен в виде дополнительного соглашения к настоящему Концессионному соглашению.

5.1.2. Обязанность Концедента по передаче Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества считается исполненной после принятия соответствующего имущества Концессионером и подписания Сторонами Актов Передачи.

5.1.3. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта Передачи признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче или принятию Объекта Концессионного соглашения и/или Иного имущества.

5.1.4. Концедент передает Концессионеру техническую документацию (копии паспортов (карт) заводов-изготовителей на эксплуатируемое оборудование, агрегаты, механизмы, контрольно-измерительную аппаратуру, сооружения, коммуникации, подъемно-транспортное оборудование и иное), относящуюся к передаваемому Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу, Концессионного соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества Концессионеру.

5.2. Подписываемый Сторонами Акт приема-передачи (далее по тексту - Акт Передачи) составляется по форме и является Приложением № 2 к настоящему Концессионному соглашению.

5.3. Качество передаваемого Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества:

5.3.1. Объект Концессионного соглашения и Иное имущество передаются Концессионеру в состоянии «как есть».

5.3.2. Акт Передачи должен содержать описание текущего состояния передаваемого имущества. Перед подписанием Акта Передачи Концедентом осуществляется проверка исправности и работоспособности передаваемого имущества (если применимо), при этом документируются все выявленные недостатки.

5.3.3. Выявленные при передаче Концессионеру несоответствия показателей Объекта Концессионного соглашения и объектов недвижимого имущества, входящих в состав Иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Концессионного соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Концессионного соглашения по требованию Концессионера в отношении конкретного имущества.

5.4. Права владения и пользования Концессионером Объектом Концессионного соглашения и недвижимым имуществом, входящим в состав Иного имущества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением.

5.5. По соглашению Сторон состав Иного имущества, переданного Концессионеру, может быть сокращен либо дополнен. В случае достижения взаимного согласия о таком изменении, Стороны заключают необходимое дополнитеьное соглашение к настоящему Концессионному соглашению и пересматривают перечень Иного имущества.

6. Порядок и срок предоставления

Концессионеру земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

6.1. Описание Земельных участков, находящихся в собственности Привольненского сельского поселения (далее по тексту – Земельные участки), в том числе их кадастровые номера, местоположение, площадь, описание границ, содержатся в Приложении № 1 к настоящему Концессионному соглашению, а также кадастровые паспорта земельных участков в Приложении № 8 к настоящему Концессионному соглашению.

6.1.1. Передаваемые Концесионеру Земельные участки включают в себя:

- земельные участки, на которых располагается имущество, составляющее Объект Концессионного соглашения;

- земельные участки, на которых располагается Иное имущество и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

6.2. Порядок предоставления Земельных участков, находящихся в собственности Привольненского сельского поселения.

6.2.1. Земельные участки предоставляются Концедентом Концессионеру в соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 39,6 Земельного кодекса Российской Федерации, действующим земельным законодательством и Договором аренды Земельного участка в соответствии с Актом приема-передачи Земельных участков (Приложение № 7 к настоящему Концессионному соглашению).

6.2.2. Арендная плата по договорам аренды Земельных участков рассчитывается в соответствии с действующим законодательством.

6.2.3. Условия договора аренды Земельных участков изложены в Приложении № 6 к настоящему Концессионному соглашению (Договор аренды Земельных участков), особые условия договора аренды устанавливаются в зависимости от производственно-экономических характеристик Объекта Концессионного соглашения и/или Иного имущества, расположенного/расположенных на Земельном участке.

6.3. Сроки договора аренды Земельных участков, находящихся в собственности Привольненского сельского поселения.

6.3.1. Земельные участки предоставляются Концессионеру в аренду в соответствии с действующим земельным законодательством на срок действия Концессионного соглашения в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Концессионного соглашения после предоставления Концессионером с его стороны установленных действующим законодательством документов и государственной регистрации прав владения, и пользования Концессионера на передаваемый Объект Концессионного соглашения и/или недвижимое имущество входящее в состав Иного имущества.

6.3.2. Договор аренды Земельных участков подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой регистрации.

6.3.3. Подача необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для осуществления государственной регистрации договора аренды Земельных участков осуществляется Концедентом за его счет в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения.

6.3.4. Прекращение настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды Земельных участков в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя.

6.4. Право доступа к Земельным участкам, которые не переданы в аренду Концессионеру и на которых расположены объекты (сети) холодного водоснабжения.

6.4.1. В тех случаях, когда земельные участки, необходимые для ремонта и обслуживания объектов на Территории обслуживания, находятся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении или аренде третьих лиц, Концедент в пределах имеющихся полномочий в установленном порядке оказывает содействие Концессионеру в организации доступа на такие земельные участки.

6.5. Права Концедента на Земельные участки.

6.5.1. Передаваемые в аренду Концессионеру Земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности, что подтверждается записью о государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на имущество и сделок с ним, сведения о которых содержатся в Приложении № 7 к настоящему Концессионному соглашению.

6.6. Ограничения по распоряжению Земельным участками, находящиеся в собственности Привольненского сельского поселения.

6.6.1. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды Земельных участков другим лицам и сдавать Земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено в договоре аренды Земельных участков.

6.6.2.	Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Концессионер не имеет права обременять Змельные участки каким-либо образом без предварительного письменного согласия Концедента.

6.6.3. Для получения такого согласия Концессионер направляет Концеденту письменый запрос о предоставлении согласия.

6.7. Изменение состава Земельных участков.

6.7.1. По соглашению Сторон перечень Земельных участков, указанных в Приложениях №№ 1 и 8 может быть изменен, за исключением случаев раздела, объединения, перераспределения Земельных участков.

7. Реконструкция объекта Концессионного соглашения

7.1. Концессионер обязан осуществить Ректонструкцию Объекта Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Концессионного соглашения, Производственной программой и/или Инвестиционной программой (если применимо), а также законодательством Российской Федерации.

7.2. Обязательства Концессионера по реконструкции Объекта Концессионнного соглашения изложены в Приложении № 3 (План-график реализации мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения) к настоящему Концессионному соглашению.

7.3. Порядок осуществления работ по Реконструкции Объекта Концессионного соглашения.

7.3.1. Проектная документация:

- Проектная документация должна соответствовать требованиям применимых, действующих и обязательных для исполнения технических регламентов и иных норм законодательства Российской Федерации;

- После завершения Работ, реконструированные объекты имущества должны соответствовать проектной документации утвержденной в соответствии с требованиями действующего законодательства;

    - Работы и сроки их осуществления.

- Концессионер может осуществлять Работы самостоятельно и/или силами привлеченных третьих лиц в соответствии с Проектной документацией и условиями Концессионного соглашения;

- Реконструкция Объекта Концессионного соглашения должна быть завершена в сроки, указанные в Приложении № 3 (План-график реализации мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения) к настоящему Концессионному соглашению.

  - Порядок осуществления модернизации и реконструкции Иного имущества.

7.4.1. Концессионер может осуществить работы по модернизации и реконструкции, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества объектов, входящих в состав Иного имущества самостоятельно и/или силами привлеченных третьих лиц.

7.5. Осуществление нового строительства Концессионером.

7.5.1. В случае, если Концессионеру будет необходимо осуществить строительство объектов недвижимого имущества относящихся, к иному имуществу, Концессионер обязан получить все прочие необходимые разрешения и согласования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Для получения такого согласия Концессионер направляет Концеденту письменный запрос о предоставлении согласия.

7.5.2. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионым соглашением, и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.5.3. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не относится к Объекту Концессионного соглашения и не входит в состав Иного имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

7.6. Уведомление о независящих от Сторон обстоятельств.

7.6.1. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможность реконструкции, модернизацию Объекта Концессионного соглашения и/или Иного имущества в сроки, установленные Концессионным соглашением, и/или использование (эксплуатацию) Объекта Концессионного соглашения и/или Иного имущества, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Строн по исполнению настоящего Концессинного соглашения и/или венсения изменений в настоящее Концессионное соглашение на основании п. 16 настоящего Концессионного соглашения.

7.7. Содействие Концедента

7.7.1. Концедент вправе обеспечивать Концессионеру необходимые условия для выполнения Работ по Реконструкции, модернизации Объекта Концессионного соглашения и оказывать содействие при выполнении Работ по реконструкции и модернизации Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества путем осуществления следующих действий:

- Принятие необходимых мер по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Концессионнного соглашения.

- Оказание содействия в получении необходимых лицензий, разрешений, технических условий на подключение и иных подобных документов.

7.7.2. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и\или реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Концессионного соглашения предоставлять Концессионеру государственные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

7.7.3. Концедент вправе за свой счет осуществлять строительство и реконструкцию объектов холодного водоснабжения и водоотведения (при наличии) не относящихся к Объекту и Иному имуществу настоящего Концессионного соглашения, с последующей передачей таких объектов, имеющих технологическую взаимосвязь с Объектом Концессионного соглашения, во владение и пользование Концессионеру в установленном действующим законодательством порядке.

7.8. Устранение допущенных нарушений, Дефектов и Аварий.

7.8.1. В случае, если при реконструкции Объекта Концессионного соглашения Концессионером было допущено нарушение требований, установленных настоящим Концессионным соглашением, техническими регламентами или иными обязательными требованиями к качеству Объекта Концессионнного соглашения в соответствии с законодательством Россйский Федерации, Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушениями, возникшими по вине Концессионера.

7.8.2. Размер и порядок возмещения убытков, указанных в п. 7.8.1 определяется в судебном порядке на основании действующего законодательства.

7.8.3. Концессионер не несет ответственности перед надзорными организациями за Аварии и Дефекты в течение ____________________ с момента подписания настоящего Концессионнного соглашения, повлекшие прекращение оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения (при наличии) Потребителям на Территории обслуживания либо нанесения вреда, ущерба вследствие неудовлетворительного состояния Объекта Коцессионного соглашении и/или Иного иущества, которое на момент подписания Акта предачи было невозможно выявить по техническим (конструктивным  иным) причинам. Такого рода Аварии и Дефекты определяются на основании заключения независимой экспертизы экспертной организации, предварительно согласованной Сторонами в письменной форме.

7.9. Риски

7.9.1. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения с даты приема до даты его возврата Концеденту по Акту возврата.

7.9.2. Концессионер также несет риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также используемых матералов.

7.10. Охраные мероприятия.

7.10.1. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также иным применимым законодательством, Коцессионер обязан обеспечить охрану результатов Работ Концессионера, Объекта Концессионного соглашения, Иного имущества. В случае если указанные объекты не соответствовали предъявляемым требованиям на момент передачи Концессионеру ответственность наступает только после устранения нарушений, которые Концессионер обязан произвести в разумный срок.

7.11. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

7.11.1 Концессионер обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению в размере: _______________________________ на срок действия концессионного соглашения.

7.11.2 Концессионер обязан представить Концеденту безотзывную банковскую гарантию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой гарантии.

7.11.1. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта передачи Концессионер обязуется заключить и поддерживать в силе в течение срока, устанавливаемого по соглашению Сторон, договоры страхования: опасных производственных объектов; риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по настоящему Концессионному соглашению;

7.11.2. Концессионер обязан представить Концеденту копии указанных выше заключенных договоров страхования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения таких договоров.

7.11.3. Концессионер вправе заключать договоры страхования по иным согласованным Сторонами рискам, если заключение таких договоров необходимо для выполнения обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также необходимо для привлечения заемного финансирования Концессионером.

8. Деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории обслуживания.

8.1. Порядок осуществления деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания.

8.1.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Концессинного соглашения и Иное имущество в установленном в настоящем Концессионом соглашении порядке в целях осуществлеия деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания.

8.1.2. Концессионер в соответствии с п. 5 настоящего Концессинного соглашения обязуется осуществлять деятельность по оказанию холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания с использованием Объекта Концессинного соглашения и Иного иущества, в том числе, осуществлять деятельность бесперебойному и качественному водоснабжению производить прочие работы  в сфере холодного водоснабжения, оказывать услуги по подключению, производить необходимые мероприятия по содержанию Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества в надлежащем состоянии, устранять Аварии и Дефекты, в границах балансовой принадлежности.

8.2. Сохранение целевого назначения.

8.2.1. Изменение целевого назначения реконструируемого Объекта Концессионного соглашения не допускается.

8.3. Территория обслуживания.

8.3.1. Концессионер обязан осуществлять деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям Привольненского сельского поселения в пределах Территории обслуживания.

8.3.2.  Концессионер имеет право с согласия Концедента, осуществлять деятельность по оказанию услуг холодного водоснабжения за пределами Территории обслуживания с использованием Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества. При этом Концессионер обязуется осуществлять деятельность по оказании услуг холодного водоснабжения в первоочередном порядке.

8.4. Привлечение третьих лиц.

8.4.1. Концессионер имеет право исполнять обязательства по настоящему Концессионному соглашению, включая осуществление деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания, своими силами и/или с привлечением третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц как за свои собственные.

8.5. Поддержание Объекта Концессионного соглашения в исправном состоянии.

8.5.1. Концессионер обязуется обеспечивать содержание Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества в исправном и работоспособном состоянии в соответствии со всеми требованиями настоящего Концессионного соглашения, техническими регламентами и иными нормами законодательства Российской Федерации, производить за свой счет их текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

8.6. Персонал.

8.6.1. Персонал Концессионера должен соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к организациям коммунального комлекса, предоставляющим услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (при наличии).

9. Инвестиции Концессионера в Реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, Инвестиционая программа и Производственная программа Концессионера.

9.1. Инвестиции Концессионера в Объекты.

9.1.1. Необходимые инвестиции Концессионера в Объект настоящего Концессионного соглашения регулируются Сторонами в п. 7 настоящего Концессионного соглашения.

9.1.2. Необходимые иные инвестиции Концессионера в Иное имущество осуществляется в порядке реализации Производственной и/или Инвестиционной программ Концессионера на основании действующего законодательства.

9.2. Инвестиционная программа и Производственная программа.

9.2.1. Инвестиции Концессионера в реконструкцию и модернизацию Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества учитываются в составе Производственных программ и/или Инвестиционных программ Концессионера на основании действующего законодательства.

9.2.2. Разработка, утверждение и применение Инвестиционной и/или Производственной программы необходимой для реализации Сторонами условий настоящего Концессионного соглашения регулируется в соответствии с действующим законодательством.

9.2.3.  В случае утверждения в Производственной и/или Инвестиционной программах обязательств Концессионера не обеспечивающих выполнение Концессионером соответствующих обязательств по настоящему Концессионному соглашению, Стороны действуют в соответствии с п. 16 настоящего Концессионного соглашения.

9.2.4. Пересмотр Производственной и/или Инвестиционной программ Концессионера осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9.2.5. В состав Производственной программы и/или Инвестиционной программы должны быть включены:

- План работ и программа расходов на текущий и аварийно-восстановительный ремонт Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения;

- План работ и Производственная программа расходов на строительство, замену, реконструкцию и модернизацию Объекта и Иного имущества Концессионного соглашения;

- План производства и реализации воды, включая объем неучтенных потерь;

- Прочие необходимые сведения.

9.2.6. При согласовании Производственной программы и/или Инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством Концедент обязан:

- Способствовать созданию условий, обеспечивающих достижение целевых финансово-экономических показателей деятельности Концессионера, указанных в конкурсном предложении Концессионера.

- Обеспечить стимулирование снижения производственных затрат Концессионером, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение Концессионером энергосберегающих технологий.

10. Тарифы и концессионная плата.

10.1. Тарифное регулирование.

10.1.1.  В связи с осуществлением деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Концессионер действует в качестве организации коммунального комплекса, которая вправе получать плату за продаваемые товары и оказываемые услуги в соответствии с тарифами и надбавками, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерациию

10.1.2. Достигнутое в результате реализации мер по повышению Концессионером эффективности своей деятельности, снижение фактических расходов по сравнению с финансовыми потребностями, учтенными при установлении тарифов и надбавок в целях реализации Производственной и/или Инвестиционной программ, не может служить основанием для досрочного пересмотра тарифов и надбавок с целью их снижения.

10.1.3. В случае не утверждения (не согласования) уполномоченным органом регулирования в установленном законодательством порядке тарифов на услуги холодного водоснабжения Концессионера обеспечивающих в полном объеме финансовые потребности Концессионера для реализации Производственно и/или Инвестиционной программ предусмотренных настоящим Концессионным соглашением, Стороны обязаны путем внесения изменений в настоящее Концессионное соглашение изменить (в сторону отсрочки или уменьшения) обязательства Концессионера по Концессионному соглашению в целях обеспечения необходимого объема финансовых потребностей, через уменьшение инвестиционных затрат Концессионера.

10.2. Концессионная плата.

10.2.1. В соответствии с обязательствами, принятыми на себя Концессионером при проведении конкурса (аукциона) на право заключения Концессионного соглашения, а также в силу п. 1.1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О концессионных соглашениях" Концессинная плата на весь Срок действия Концессинного соглашения по соглашению Сторон не предусмотрена.

11. Разрешения и лицензии.

11.1. Не позднее даты окончания Мобилизационного периода Концессионер обязуется получить и затем поддерживать в силе все разрешения и лицензии, необходимые для осуществления деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения (при наличии) Потребителям на Территории обслуживания.

12. Контроль и мониторинг со стороны Концедента.

12.1. Права и обязанности Концедента по настоящему Концессинному соглашению осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области, в которые могут быть включены органы исполнительной власти и законодательной власти Ростовской области.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания в соответствии с целями установленными настоящим Концессионным соглашением, и сроками исполнения обязательств, указанными в настоящем Концессионном соглашении.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Уполномоченных органов Концедента, осуществляющим в пределах своих полномочий контроль за исполнением Концессионером условия настоящего Концессинного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Концессионного соглашения и к Иному имуществу, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения Потребителям на Территории обслуживания, реконструкции, модернизации в отношении Объекта Концессионного соглашения и иного имущества. Концедент обязан не менее чем за один рабочий день до даты такого посещения информировать Концессионера.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

12.5. Концедент осуществляет мониторинг достижения результатов деятельности Концессионера, по критериям проведения Концессионного Конкурса, установленных Концедентом и указанных в Приложении № 5 к настоящему Концессионному соглашению, по истечению срока реконструкции объекта Концессионного солашения (и никак иначе) согласно условиям настоящего Концессионного соглашения.

12.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

12.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для испонения обязанностей по настощему Концессионному соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12.9. Уполномоченные органы Концедента.

12.9.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Концессионному соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами, возложенных на них полномочий по настоящему Концессионному соглашению.

12.9.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Концессионного соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в п. 8 настощего Концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в п. 7 настоящего Концессионного соглашения.

12.9.3. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, содержащиеся в настоящем Концессионном соглашении и/или являющиеся коммерческой тайной.

13. Интеллектуальная собственность.

13.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Концессионного соглашения.

13.2. В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению Концедент в дату заключения Концессионного соглашения обязан заключить с Концессинером договор о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту, в том числе в отношении принадлежащей Концеденту Проектной документации.

13.3. Прекращения настоящего Концессионного соглашения является основанием для прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности.

14. Ответственность сторон.

14.1. Общие условия ответственности.

14.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Концессионным соглашением и законодательством Российской Федерации.

14.1.2. Концессионер несет перед Концедентом ответственность, за качество Работ по Реконструкции Объекта Концессионного соглашения в течение срока действия настоящего Концессионного соглашения с момента завершения Работ по Реконструкции соответствующего имущества входящего в состав Объекта Концессинного соглашения.

14.1.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом, за допущенное при Реконструкции Объекта Концессионного соглашения нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, техническими регламентами, Проектной документацией, иных обязательных требований к качеству Объекта Концессинного соглашения и Иного имущества, при наличии вины Концессионера.

14.1.4. В случае выявления факта нарушения настоящего Концессионного соглашения. Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения направить Концессионеру в письменной форме требование устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Концессионного соглашения и/или документа, требования которых нарушены. При этом срок и порядок устранения нарушения устанавливается по соглашению Сторон.

14.1.5. Концедент вправе в случае вступивших в законную силу решений потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером существенных условий настоящего Концессионного соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном п. 14.1.4. настоящего Концессионного соглашения.

14.1.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

14.1.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков (в том числе упущенной выгоды), возникших в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Концессионному соглашению.

14.2. Порядок уплаты неустойки.

14.2.1. Оплата неустойки осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

14.2.2. Предъявление неустойки, ее размер и основания могут быть обжалованы Сторонами в судебном порядке.

14.3. Приостановление встречного исполнения.

14.3.1. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Концессионному соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Концессионному соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

15. Обстоятельства непреодолимой силы.

15.1. Сторона, неисполнившая или исполнившая надлежащим образом свои обязательства по настоящему Концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: экспроприация, конфискация имущества, общественные беспорядки, мятежи или демонстрации с применением силы, террористические действия, взрывы, пожары, наводнения, землетрясения, удары молнии, выпадение града, тяжелые климатические условия и иные природные катастрофы и стихийные бедствия, забастовки, бойкоты или стачки, военные действия,  принятие федеральными органами государственной власти нормативных актов, изменяющих условия, на основании которых заключено настоящее Концессионное соглашение.

15.3. Сторона, нарушавшая условия настоящего Концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы обязана:

- в письменной форме уведомить в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты выявления нарушения условий Концессионного соглашения уведомить другую Сторону о таком нарушении и представить необходимые документальные подтверждения, наступления данных обстоятельств.

- в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Концессионному соглашению не позднее суток с момента возобновления исполнения обязательств.

15.4. Стороны обязаны предпринять все необходимые и разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 5 (пяти) календарных дней все возможные меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

16. Изменение Концессионного соглашения.

16.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по письменному соглашению Сторон.

16.2. Основанием для изменения условий настоящего Концессионного соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Концессионного соглашения, включая невозможность обеспечения уровня доходов Концессионера, позволяющего ему компенсировать обоснованные расходы на осуществление регулируемой деятельности Концессионера, в соответствии с настоящим Концессионным соглашением.

16.3. Условия настоящего Концессионного соглашения, подлежат изменению по письменному соглашению Сторон только в случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения законодательством устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Концессионного соглашения, включая случаи, когда  указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технические регламенты, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, здоровья граждан.

16.4.  В целях внесения изменения в условия настощего Концессионного соглашения одна из Строн направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Строна, получившая предложение, обязана в течение 30 (тридцати) рабочих дней рассмотреть его и принять решение о согласии или об отказе от внесения изменений в условия настоящего Концессионного соглашения, о чем должна уведомить другую Сторону в письменной форме.

16.5. Настоящее Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из Строн по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Концессионным законом.

17. Прекращение Концессионного соглашения.

17.1. Настоящее Концессионное соглашение может быть прекращено по письменному соглашению Сторон.

17.2. Настоящее Концессионное соглашение может быть прекращено на основании решения суда.

17.3. Настоящее Концессионное соглашение прекращается в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения на основании решения суда в любом из следующих случаев:

- По требованию одной из Стороны при существенном нарушении условий другой Стороной согласно перечню существенных условий, указанному в п. 17.4. настоящего Концессионного соглашения;

- По требованию любой Стороны при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Концессионного соглашения;

- По требованию Концедента при наступлении обстоятельств, указанных в п. 15 настоящего Концессионного соглашения;

- По иным основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

17.4. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по вине Концидента на основании решения суда, Концессионеру должна быть выплачена денежная компенсация, состоящая из затрат Концессионера по реализации условий настоящего Концессионного соглашения, за исключением тех затрат, которые были возмещены, за истекший период действия настоящего Концессионного соглашения на момент расторжения настоящего Концессионного соглашения с учетом:

- Расходов по исполнению возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению Работ в отношении Объекта Концессионного соглашения и иного имущества;

- Расходов Концессионера на заем, использование, возврат кредитных средств, включая штрафные санкции, привлеченных для целей исполнения возложенных на Концессионера обязательств по осуществлению работ в отношении Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества;

- Расходов Концессионера по досрочному завершению исполнения возложенных обязательств по Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу (расчет с персоналом, лизинговые платежи, срочная реализация запасов, консервация оборудования, объектов незавершенного строительства и т.п.).

- Расходов по выплате штрафных санкций в отношении договорных отношений с третьими лицами по исполнению обязательств Концессионера по осуществлению Работ в отношении Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, включая расходы на необходимые материалы, как по операционной деятельности Концессионера, так и по инвестиционной;

- Расходов Концессионера по созданию с согласия Концедента вновь созданного имущества и не относящегося к Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу;

- Иных расходов связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения по вине Концедента.

17.5. Специальные основания расторжения Концессионного соглашения.

17.5.1. Существенными нарушениями Концессионером условий Концессионного соглашения являются допущенные по его вине нарушения принятых на себя Концессионером обязательств, которые являлись при проведения Конкурса и указанные в Приложении № 5 к настоящему Концессионному соглашению, а также:

- Более чем на 6 (шесть) месяцев нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков Реконструкции Объекта Концессионного солашения;

- Несоответствие реконструированного, модернизируемого Объекта Концессионного соглашения, Иного имущества требованиям, изложенным в Коцессионном соглашении;

- Нарушение, установленных настоящим Коцессионным соглашением, порядка распоряжения Объектом Концессионного соглашения и/или Иным имуществом;

- Использование (эксплуатация) Объекта Концессионного соглашения или Иного имущества в целях, не установленных Концессионным солашением и/или нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Концессинного соглашения или Иного имущества;

- Прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, без уведомления Концедента, за исключением случаев приостановления соответствующей деятельности, которые не квалифицируются в качестве таковых нормативными правовыми актами Российской Федерации (Постановление Правительства  РФ от 12.02.1999 № 167 (ред. от 29.07.2013) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 19.09.2013) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"));

- Прекращение бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения (при наличии) на основании заключенных договоров с Потребителями на Территории обслуживания.

При этом любое из вышеуказанных нарушений со стороны Концессионера будет считаться существенным и служить основанием для расторжения Коцессионного соглашения судом, только в случае если допущенное нарушение не исправлено Концессионером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты письменного уведомления Концедентом Концессионера его совершения при наличии вины Концессионера или нарушение совершено более 3 (трех) раз в течение 3 (трех) месяцев подряд.

17.5.2. Существенными нарушениями Концедентом условий Концессионного соглашения являются:

- Отказ по вине Концедента в государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера в отношении Объекта Концессионного Соглашения и объектов недвижимого имущества, входящих в состав Иного имущества

- Отказ по вине Концедента в государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера в отношении более чем трех участков от общего числа Земельных участков, права Концессионера, которые подлежат регистрации в соответствии с настоящим Концессионным соглашением.

- Установление тарифов на услуги холодного водоснабжения, оказываемые Концессионером Потребителям на Территории обслуживания, не обеспечивающих финансирование Производственной и/или Инвестиционной программы Концессионера, а также выполнение его обязательств по настоящему Концессионному соглашению (с учетом финансовых потребностей на исполнение обязательств перед кредитными учреждениями, с которыми заключены соответствующие долгосрочные кредитные договоры на финансирование мероприятий Концессионного соглашения) при одновременном неисполнении условий, предусмотренных в п. 10.1.5. настоящего Концессионного соглашения.

- Вмешательство в хозяйственную деятельность Концессионера.

При этом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, любое из вышеуказанных нарушений со строны Концедента будет считаться существенным и Концессионное соглашение может быть расторгнуто судом по требованию Концессионера, только если такое нарушение не исправлено Концедентом в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты уведомления Концессионером Концедента о его выявлении.

18. Возврат Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества

18.1. Возврат Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества в случае прекращения Концессионного соглашения.

18.1.1. Концессионер обязан возвратить Концеденту Объект Концессионного соглашения и Иное имущество в дату окончания срока действия Концессионного соглашения.

18.1.2. Возвращаемое имущество не должно быть обременено правами третьих лиц и передается в состоянии «как есть» с учетом исполненных обязательств по Производственной и/или Инвестиционной программе на дату прекращения Концессионного соглашения.

18.1.3. В случае обнаружения в возвращаемых Объекте Концессионного соглашения или Ином имуществе каких-либо дефектов или недостатков, делающих невозможным дальнейшую эксплуатацию передаваемого имущества, Концессионер по письменному требованию Концедента обязан уплатить ему компенсацию, достаточную для того, чтобы привести соответствующий возвращаемый Объект Концессионного соглашения или соответствующее Иное имущество в состояние пригодное для дальнейшей эксплуатации.

18.1.4. Передача Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества Концессионером и принятие их Концедентом осуществляются по подписываемым Сторонами Актам Возврата, составляемым по форме, согласованной Сторонами.

18.1.5. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к возвращаемому Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу, одновременно с их передачей Концеденту.

18.1.6. Обязанность Концессионера по возврату Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества считается исполненной после их принятия Концедентом, подписания Сторонами Актов Возврата указанных объектов и государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Концессионера Объектом Концессионного соглашения и недвижимым имуществом, входящим в состав Иного имущества, в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

18.1.7. Обязанность Концессионера по возврату движимого имущества, входящего в состав Иного имущества, считается исполненной после его принятия Концедентом и подписания Сторонами Акта Возврата указанных объектов.

18.1.8. Уклонение Стороны от подписания Актов Возврата считается отказом этой Стороны от испонения обязанностей, предусмотренных Концессионным соглашением.

18.1.9. Прекращение прав Концессионера по владению и пользованию Объектом Концессионного соглашения и недвижимым имуществом, входящим в состав Иного имущества, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Концессиионным соглашением и законодательством Российской Федерации.

18.2. Улучшения.

18.2.1. Все улучшения Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества Концессионного соглашения, произведенные Концессионером в результате модернизации и реконструкции, являются собственностью Концедента.

18.2.2. В случае, если какие-либо неотделимые улучшения произведены без согласия Концедента, то последний может обязать Концессионера удалить такие неотделимые улучшения за счет Концессионера.

19. Государственная регистрация

19.1. Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера в отношении Объекта Концессионного соглашения и недвижимого имущества, входящего в состав Иного имущества, обеспечивается Концедентом за его счет.

19.2. Концессионер и Концедент обязаны подготовить и передать представителю Концедента все документы, необходимые для такой государственной регистрации в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта Передачи соответствующего имущества.

19.3. В случае, если для государственной регистрации понадобится представление дополнительных документов, Сторона, от которой требуется предоставление таких документов, обязана предоставить их в кратчайший срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении таких документов.

19.4. Необходимые документы должны быть поданы на государственную регистрацию права в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Концедентом или Концессионером полного пакета документов, необходимых для такой государственной регистрации.

19.5. В соответствии с отдельным письменным соглашением между Сторонами обязанность по государственной регистрации прав Концедента на Объект Концессионного соглашения и/или недвижимого имущества, входящее в состав Иного имущества, может быть возложена на Концессионера с условием возмещения затрат последнего.

20. Применимое право и разрешение споров.

20.1. К настоящему Концессионному соглашению, в том числе, к правам и обязанностям Сторон по нему, применяется право Российской Федерации.

20.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Концессионного соглашения, разрешаются Сторонами следующим путем:

20.2.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Концессионного соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон к Концессионному соглашению.

20.2.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу Дефектов и Аварий или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по соглашению Сторон, может быть назначена экспертиза. При недостижении соглашения расходы на проведения экспертизы несет Сторона, инициировавшая экспертизу, с последующим возмещением расходов на его проведение виновной Стороной либо Сторонами пропорционально их вине.

20.2.3. В случае недостижения согласия в результате проведения переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

20.2.4. В случае, если ответ не представлен в указанный срок претензия считается принятой.

20.2.5. Для досудебного разрешения споров Стороны могут привлекать независимого эксперта, кандидатура которого будет согласовываться Сторонами каждый раз при возникновении конкретного спора, по которому Стороны не смогут прийти к согласию путем проведенных переговоров.

20.2.6. В случае недостижения Сторонами согласия во внесудебном порядке в течение 1 (одного) месяца с даты направления одной из Сторон претензии в адрес другой Стороны, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Концессионного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

20.2.7. Споры между Концедентом и Концессионером разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Конфиденциальность.

21.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Концессионного соглашения, считается конфиденциальной (конфиденциальная информация) и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

21.2. Содержание настоящего Концессионного соглашения является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Концессионного соглашения третьим лицам.

21.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальой информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

21.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

21.5. Положения настоящего п. 21 будут оставаться в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения настоящего Концессионного соглашения по любому из оснований, предусмотренных Концессионным соглашением или законодательством Российской Федерации.

22. Заключительные положения.

22.1. Все документы, которыми обмениваются Стороны, составляются на русском языке.

22.2. К настоящему Концессионному соглашению прилагаются и являются неотъемлемой частью:

| Приложение № 1 | - | Перечень передаваемого Объекта Концессионного соглашения, Иного имущества и Земельных участков (с указанием состава и описания); |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | - | Акт Передачи (приема-передачи); |
| Приложение № 3 | - | План-график реализации мероприятий по реконструкции Объекта Концессионного соглашения; |
| Приложение № 4 | - | Правоустанавливающие, технические и иные документы, относящиеся к Объекту Концессионного соглашения и Иному имуществу; |
| Приложение № 5 | - | Критерии проведения Концессионного Конкурса; |
| Приложение № 6 | - | Договор аренды Земельных участков; |
| Приложение № 7 | - | Акт приема передачи Земельных участков; |
| Приложение № 8 | - | Правоустанавливающие и иные документы, относящиеся к Земельным участкам. |

22.3. Все Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Концессионному соглашению, подписанные представителями Сторон настоящего Концессионного соглашения, являются его неотъемлемой частью.

22.4. Недействительность части Концессионного соглашения не влечет недействительности прочих его частей, если можно предположить, что Концессионное соглашение было бы заключено и без включения недействительной его части.

22.5. Стороны в случае любой такой недействительности части Концессионного соглашения обязаны предпринять все обоснованно необходимые действия с тем, чтобы реализовать намерения, содержащиеся в недействительном положении, включая внесение любых поправок или дополнений в настоящее Концессионное соглашение.

22.6. Заголовки, оглавления и названия пунктов и приложений включены в настоящее Концессионное соглашение исключительно для удобства использования и не влияют на толкование настоящего Концессионного соглашения.

22.7. В настоящем Концессионном соглашении во всех случаях (если иное не следует из контекста):

22.7.1. Ссылки на настоящее Концессионное соглашение должны толковаться как ссылки на настоящее Концессионное соглашение включая все приложения и дополнительные соглашения к нему, с учетом всех изменений, пересмотренных положений, дополнений, новаций или уступок, внесенных или произведенных на соответствующий момент, согласно условиям настоящего Концессионного соглашения;

22.7.2. Ссылки на конкретный пункт или приложение должны являться ссылками на конкретный пункт настоящего Концессионного соглашения или приложение к нему;

22.7.3. Слова, означающее лицо, означают физическое лицо и/или юридическое лицо.

22.8. Настоящее концессионное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах на русском языке. Один экземпляр будет храниться у Концедента, один экземпляр у Концессионера и один жкземпляр в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

22.9. В подтверждение чего должным образом уполномоченные представители Сторон подписали настоящее Концессионное соглашение в день и год, указанные выше.

23. Реквизиты и подписи Сторон

| Концедент:_____________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ____________________________________________________ | Концессионер: _________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Концессионному соглашению в отношении объектов водопроводного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности _________________________________________________________________ от «____» _________2016 г. № _____

Перечень передаваемого Объекта Концессионного соглашения, Иного имущества и Земельных участков

| № п\п | Наименование Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества , в т.ч Земельных участков | Местоположение (адрес, описание границ) | Кадастровый номер | Площадь | Свидетельство о государственной регистрации права (дата, серия, номер, регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРП) либо ПТС, ПСМ (дата, серия, номер) |  | Ссылка на раздел Реестра государственного имущест- ва |  | Состав и описание Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества |  | Технико-Экономические показатели Объекта концессионного соглашения и иного имущества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  |  |
| Объект Концессионного соглашения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Указать направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иное имущество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные участки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |