

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.02.2024 г. п. Привольный № 21**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» за 2023год**  |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Привольненского сельского поселения от 26.02.2018 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Привольненского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Привольненское сельское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Привольненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Привольненское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Привольненского

сельского поселения В.Н.Мироненко

Приложение

к постановлению

Администрации

Привольненского

сельского поселения

от 15.02.2024 № 21

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории

Привольненского сельского поселения»

 за 2023 год.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Привольненского сельского поселения 18.10.2018 № 92.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и комфорта проживания населения
на территории Привольненского сельского поселения.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  - повышение уровня благоустройства общественных территорий Привольненского сельского поселения; - принятие Правил благоустройства территории Привольненского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |

  |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения» было предусмотрено 1 основные мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 2034,3 тыс. рублей, израсходовано 1977,3 тыс. рублей (97,2 %).

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения» по плану 2034,3 тыс.руб. израсходовано 1977,3 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение следующих показателей.

1. Доля благоустроенных объектов в Привольненском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Привольненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения»:

 1.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 11.01.2023 № 2 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

 2.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 13.03.2023 № 45 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

 3.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 23.06.2023 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

4.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 21.07.2023 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

5.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 11.09.2023 № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

6.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 14.11.2023 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

7.Постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 28.12.2023 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации Привольненского сельского поселения от 18.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения».

Причиной изменений стало уточнение ассигнований на 2023 год.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 N

И = (∑ Pi) / N

 i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая, И > 0,9.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в благоустройство Привольненского сельского поселения: повышение благоустроенности общественных территорий Привольненского сельского поселения.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Привольненского сельского поселения | процент | 66,7 | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения | Главный специалист по вопросам ЖКХ- Сарычева И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Привольненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Привольненского сельского поселения | увеличение удовлетворенности населения Привольненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Привольненского сельского поселения | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды на территории Привольненского сельского поселения» | всего  | 2034,3 | 1977,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 1652,1 | 1652,1 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 382,2 | 325,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Благоустройство общественных территорий Привольненского сельского поселения» | всего  | 2034,3 | 1977,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | 1652,1 | 1652,1 |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 382,2 | 325,2 |
| внебюджетные источники | - | - |