АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2010                         (  76                                        г.Ростов-на-Дону

-----------------                  ----------------

Об утверждении Плана перехода

на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций)

в Ростовской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р, в целях эффективной организации перехода
на предоставление органами исполнительной власти Ростовской области государственных услуг (функций) в электронном виде:

1. Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области согласно 
приложению.

2. Установить, что методическое обеспечение перехода на предоставление государственных услуг (функций) в электронном виде осуществляется министерством связи и массовых коммуникаций Ростовской области.

3. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области, указанным в приложении к настоящему распоряжению:

3.1. Организовать в пределах своей компетенции реализацию Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области.

3.2. В течение месяца со дня принятия настоящего распоряжения разработать и утвердить рабочие планы по переводу в электронный вид государственных услуг (функций) в Ростовской области.

3.3. Назначить лиц, ответственных за предоставление официальной информации в федеральную государственную информационную систему «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Направлять в министерство связи и массовых коммуникаций области ежеквартально, не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области.

4. Министерству связи и массовых коммуникаций области (Лаврентьев А.А.) на основе анализа и обобщения информации, полученной от органов исполнительной власти области, представлять на рассмотрение Координационного совета по вопросам реализации административной реформы и информатизации Ростовской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе реализации Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать планы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций).

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Вартаняна Д.Х.

Глава Администрации

(Губернатор) области							В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит

министерство связи и массовых

коммуникаций области

Приложение

к распоряжению

Администрации

Ростовской области
от 05.08.2010 № 76

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области

| № п/п | Наименование услуги (функции), предоставляемой в Ростовской области | Ответственный исполнитель / координатор услуги (функции) | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг (функций) в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 1.1. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской области, по всем реализуемым ими образова-тельным программам, за исключе-нием образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осуществляют федеральные органы государст-венной власти | Ростобрнадзор* | 30.11.2010 г. | 30.11.2011 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 1.2. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-тельные учреждения, реализующие основную образовательную прог-рамму дошкольного образования (детские сады) | минобразование Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 1.3. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области | минобразование Ростовской области*; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 1.4. | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | минобразование Ростовской области*; минздрав РО; минкультуры области*; минспорта Рос-товской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 1.5. | Предоставление информации о порядке проведения государствен-ной (итоговой) аттестации обучаю-щихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образо-вания, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Ростовской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государст-венного экзамена | минобразование Ростовской области*; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 1.6. | Зачисление в образовательное учреждение | минобразование Ростовской области*; минкультуры области; минздрав РО; минспорта Рос-товской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области; образовательные учреждения, подведомственные минобразованию Ростовской области; минкультуры области; минздраву РО; минспорта Рос-товской области; департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 1.7. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-тельных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | минобразование Ростовской области*; минздрав РО; минкультуры области; минспорта Рос-товской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области; образовательные учреждения, подведомственные минобразованию Ростовской области; минздраву РО; минкультуры области; минспорта Рос-товской области; департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 1.8. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | минобразование Ростовской области*; минкультуры области; минспорта Рос-товской области; минздрав РО; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области; образовательные учреждения, подведомственные минобразованию Ростовской области; минкультуры области; минспорта Рос-товской области (государственное образовательное учреждение Ростовской области среднего профессионального образования «Ростовское областное училище олимпийского резерва»); минздраву РО; департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 1.9. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | минобразование Ростовской области*; минздрав РО; минкультуры области; минспорта Рос-товской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области; образовательные учреждения, подведомственные минобразованию Ростовской области; минздраву РО; минкультуры области; минспорта Рос-товской области; департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 2.1. | Лицензирование медицинской деятельности организаций муници-пальной и частной систем здраво-охранения (за исключением деятель-ности по оказанию высокотехно-логичной медицинской помощи) | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 2.2. | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 2.3. | Лицензирование деятельности, свя-занной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осу-ществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных органи-заций здравоохранения) | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 2.4. | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Феде-рации | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.5. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специали-зированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.6. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высоко-технологической медицинской помощи | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.7. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицин-ской помощи, предусмотренной законодательством Ростовской области для определенной катего-рии граждан | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.8. | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | минздрав РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.9. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспер-тизы гражданина, признанного инвалидом | минздрав РО*; лечебно-профилактические учреждения; учреждения медико-социальной экспертизы области | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 2.10. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | минздрав РО*; ГУЗ; амбулаторно-поликлинические учреждения; лечебно-профи-лактические и научно-исследо-вательские учреждения | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 2.11. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | минздрав РО*; ГУЗ; амбулаторно-поликлинические учреждения | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области |
| 3.1. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.2. | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.3. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | минтруд области*; минобразование Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.4. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, приз-нанные в установленном законом порядке недееспособными) | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.5. | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.6. | Социальная поддержка семей, имею-щих детей (в том числе много-детных семей, одиноких родителей) | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.7. | Социальная поддержка жертв политических репрессий | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.8. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами Ростовской области | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.9. | Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 3.10. | Социальная поддержка малоиму-щих граждан | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.11. | Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.12. | Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.13. | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.14. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | министерство территориального развития РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 3.15. | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | минтруд области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 4.1. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-дателям – в подборе необходимых работников (предоставление инфор-мации о проводимых ярмарках вакансий, об имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей) | УГСЗН Ростовской области*; ГУ ЦЗН | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 4.2. | Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соот-ветствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | УГСЗН Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 4.3. | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | УГСЗН Ростовской области*; ГУ ЦЗН | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 4.4. | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | управление ЗАГС Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 4.5. | Прием заявлений и предоставление информации об организации прове-дения оплачиваемых общественных работ | УГСЗН Ростовской области*; ГУ ЦЗН | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 4.6. | Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | УГСЗН Ростовской области*; ГУ ЦЗН | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| V. Услуги в сфере культуры |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 5.1. | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного зна-чения, находящихся на территории Ростовской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | минкультуры области* | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 5.2. | Предоставление информации о вре-мени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филар-моний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | минкультуры области*; ГУК | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 5.3. | Предоставление доступа к оцифро-ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Рос-сийской Федерации об авторских и смежных правах | минкультуры области*; ГУК | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 5.4. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | минкультуры области*; ГУК | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 6.1. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | министерство ЖКХ области* | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 6.2. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | министерство ЖКХ области*; государственные предприятия и учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 6.3. | Предоставление документов (техни-ческого паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | министерство ЖКХ области*; государственные предприятия и учреждения технической инвентаризации | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| Государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 7.1. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | минимущество Ростовской области* | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 7.2. | Выдача копий архивных докумен-тов, подтверждающих право на владение землей | комитет по управлению архивным делом Администрации области*; ГУ ГАРО; ГУ ЦДНИРО; ГУ ЦХАД | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 7.3. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государст-венной и муниципальной собст-венности, для создания фермер-ского хозяйства и осуществления его деятельности | министерство территориального развития РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 7.4. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-тального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | министерство территориального развития РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| VIII. Дополнительные государственные услуги (функции), предоставляемые органами исполнительной власти Ростовской области и государственными учреждениями Ростовской области |
| 8.1. | Предоставление информации о государственной аккредитации образовательных учреждений из реестра свидетельств о государст-венной аккредитации образователь-ных учреждений, аккредитованных Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | Ростобрнадзор* | 30.11.2010 г. | 30.11.2011 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 8.2. | Предоставление информации о лицензировании образовательных учреждений из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, выданных Регио-нальной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области | Ростобрнадзор* | 30.11.2010 г. | 30.11.2011 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 8.3. | Предоставление разъяснений по вопросам, отнесенным к компетен-ции Региональной службы по надзору и контролю в сфере образо-вания Ростовской области | Ростобрнадзор* | 30.11.2010 г. | 30.11.2011 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 8.4. | Информирование о положении на рынке труда в Ростовской области | УГСЗН Ростовской области*; ГУ ЦЗН | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.5. | Прием и выдача повторных доку-ментов о государственной регист-рации актов гражданского состоя-ния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | управление ЗАГС Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | – |
| 8.6. | Информационное обеспечение граждан и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | комитет по управлению архивным делом Администрации области* | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 8.7. | Ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Ростовской области | комитет по управлению архивным делом Администрации области* | 30.11.2010 г. | – | – | – | – |
| 8.8. | Предоставление доступа к оцифро-ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Рос-сийской Федерации об авторских и смежных правах | комитет по управлению архивным делом Администрации области*; ГУ ГАРО; ГУ ЦДНИРО; ГУ ЦХАД | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 8.9. | Описание архивных документов и разработка научно-справочного аппарата к документам архивов организаций и фондообразователей | комитет по управлению архивным делом Администрации области*; ГУ ГАРО; ГУ ЦДНИРО; ГУ ЦХАД | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 8.10. | Предоставление информации об объектах учета из реестра госу-дарственного имущества Ростов-ской области | минимущество Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.11. | Предоставление земельных участ-ков, находящихся в собственности Ростовской области, в собствен-ность, аренду, постоянное (бессроч-ное) пользование, безвозмездное срочное пользование | минимущество Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.12. | Предоставление в собственность гражданам и юридическим лицам земельных участков, государствен-ная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа «город Ростов-на-Дону» и на которых расположены здания, строения, сооружения, ранее находившиеся в собственности Российской Феде-рации либо в государственной собственности Ростовской области | минимущество Ростовской области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.13. | Подготовка решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исклю-чении земельных участков из границ населенных пунктов (если при этом не изменяются границы муниципальных образований) | министерство территориального развития РО* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | – | – |
| 8.14. | Регистрация инженерно-геологи-ческих изысканий при подготовке проектной документации, строи-тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 30.06.2012 г. | 31.12.2012 г. | 31.12.2013 г. |
| 8.15. | Предоставление гражданам субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищ-ного займа или кредита | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Агент-ство жилищных программ» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.16. | Предоставление гражданам – членам молодых семей субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Агент-ство жилищных программ» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.17. | Предоставление гражданам субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Агент-ство жилищных программ» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.18. | Предоставление молодым спе-циалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефи-цитных профессий жилищных займов и субсидий для оплаты части стоимости жилья | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Агент-ство жилищных программ» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.19. | Предоставление гражданам субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам и займам в случае рождения ребенка в период субсидирования процентных ставок по жилищным кредитам и займам | министерство территориального развития РО*; ГАУ РО «Агент-ство жилищных программ» | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | – | – | – |
| 8.20. | Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, обра-зующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возме-щения части арендных платежей | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.21. | Предоставление субсидий начинаю-щим предпринимателям в целях возмещения части затрат по органи-зации собственного дела, а именно: возмещения части арендных плате-жей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литера-туры, обучения сотрудников, прог-раммного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.22. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Рос-сийской Федерации и (или) законодательства страны-импортера | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.23. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выста-вочно-ярмарочных мероприятиях | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.24. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стои-мости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.25. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости подготовки, перепод-готовки, повышения квалификации работников, включая дистанцион-ный формат | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.26. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц, страховых взносов | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.27. | Образовательное, информационное и консультационное обеспечение деятельности субъектов МСП | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.28. | Организация и проведение рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства, в том числе на соискание премии «Бизнес Дона» | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.29. | Предоставление доступа к Губер-наторской программе подготовки управленческих кадров для малого бизнеса на условиях долевого финансирования из средств област-ного бюджета и внебюджетных средств | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.30. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привле-ченным кредитам, займам | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.31. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат на при-обретение основных средств субъектами туристской индустрии, осуществляющими деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Ростовской области | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.32. | Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на проведе-ние работ по классификации гостиниц и других средств разме-щения на территории Ростовской области | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.33. | Предоставление субсидий на ком-пенсацию части затрат по рекламно-информационному родвижению турпродукта субъектам туристской индустрии, осуществляющим деятельность по приему российских и иностранных туристов и экскурсантов | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.34. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части лизинговых платежей | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.35. | Предоставление субсидий органи-зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, услуг по разработке и обновлению прог-раммного обеспечения и услуг на рекламу | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.36. | Предоставление субсидий туристско-информационным центрам в целях возмещения части отдельных видов затрат | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.37. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости присоединения к сетям: электрическим, газораспределитель-ным, водопровода и канализации | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.38. | Предоставление доступа к образова-тельной программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» на условиях долевого финансирования из средств областного бюджета и внебюджетных средств | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.39. | Предоставление доступа к темати-ческим курсам повышения квали-фикации на условиях долевого финансирования из средств област-ного бюджета и внебюджетных средств | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.40. | Предоставление доступа к прог-рамме обучения инновационных енеджеров/агентов на условиях долевого финансирования из средств областного бюджета и внебюд-жетных средств | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.41. | Предоставление доступа к прог-рамме обучения руководителей и специалистов микрофинансовых организаций на условиях долевого финансирования из средств област-ного бюджета и внебюджетных средств | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |
| 8.42. | Информационное и консульта-ционное обеспечение деятельности субъектов туриндустрии | департамент предприниматель-ства области* | 30.11.2010 г. | 31.12.2010 г. | 01.07.2012 г. | 01.01.2013 г. | 01.01.2014 г. |

* Органы исполнительной власти Ростовской области, координирующие перевод государственных услуг (функций)
в электронный вид – координаторы услуги.

Примечание.

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования области;

минздрав РО – министерство здравоохранения области;

минкультуры области – министерство культуры области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту области;

минтруд области – министерство труда и социального развития области;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства области;

департамент предпринимательства области – департамент развития малого и среднего предпринимательства
и туризма области;

субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;

управление ЗАГС Ростовской области – управление записи актов гражданского состояния Администрации области;

Ростобрнадзор – Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования области;

ГУ ГАРО – государственное учреждение Ростовской области «Государственный архив Ростовской области»;

ГУ ЦДНИРО – государственное учреждение «Центр документации новейшей истории Ростовской области»;

ГУ ЦХАД – государственное учреждение «Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области»;

ГАУ РО «Агентство жилищных программ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ»;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;

ГУ ЦЗН – государственные учреждения центры занятости населения;

ГУК – государственное учреждение культуры;

УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения области.

Начальник общего отдела

Администрации области                                                              М.В. Фишкин